Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu …………..2017 r. w Wadowicach w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), pomiędzy Powiatem Wadowickim ul. Batorego 2 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. 	Starostę Wadowickiego – Bartosza Kalińskiego,

2.	Wicestarostę Wadowickiego – Andrzeja Góreckiego,

a……………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd……….. pod numerem wpisu…………, NIP………….., REGON…………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: …………………….. numer PESEL…………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

# W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca będą nazywani Stronami.

DEFINICJE

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie, Strony nadają im następujące znaczenie:

| Administrator | - | Użytkownik, który posiada uprawnienia do zarządzania i konfiguracji całości lub części Systemu PZGiK. |
| --- | --- | --- |
| BDPZGiK | - | Baza danych służąca do przechowywania danych i dokumentów PZGiK, tworząca uporządkowany, interoperacyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, BDSOG, RCiWN, PRG, PRNG, PRPOG, RUDP, RPDŹ oraz innych zbiorów danych koniecznych do obsługi klientów PODGiK. |
| Digitalizacja | - | Proces pozyskiwania kopii cyfrowej poprzez skanowanie postaci materialnej (analogowej) do ustalonego formatu cyfrowego. |
| Digitalizacja masowa | - | Digitalizacja materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na przeniesieniu do kopii cyfrowych wszystkich składających się na materiał dokumentów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności służących do udostępnienia materiałów za pomocą e-usług i dokumentacja prac. |
| Digitalizacja uzupełniająca | - | Digitalizacja dokumentów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na przeniesieniu do kopii cyfrowych wybranych składników materiałów w zależności od okoliczności (niska jakość dokumentu cyfrowego, nieczytelność, uszkodzenie itd...) wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności służących do udostępnienia materiałów za pomocą e-usług i dokumentacja prac. |
| e-usługa | - | Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest częściowo lub całkowicie zautomatyzowane oraz wymaga niewielkiego udziału człowieka. |
| EZD | - | System teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją. |
| Geoportal | - | Portal mapowy lub portal typu GIS inaczej typ witryny internetowej, której głównym zadaniem jest świadczenie usług geo-przestrzennych (to jest publikowanie danych przestrzennych i usług z nimi związanych), zwykle wspartej elementami CMS. |
| Harmonogram | - | Szczegółowy harmonogram realizacji prac dla obiektu obowiązujący Wykonawcę prac oraz PMK, zawarty w Załączniku do WT. |
| Interfejs | - | Zestaw środków, które służą komunikacji między systemami informatycznymi, częściami systemu lub pomiędzy systemem i jego użytkownikiem; według specyfikacji OGC - zdefiniowany zestaw parametrów (z określonymi nazwami i typami danych) i komunikatów (również z określonymi nazwami i typami danych), który umożliwia komponentowi programowemu wymianę danych i komunikatów z innym komponentem programowym. |
| IRZ | - | Internetowy Rejestr Zgłoszeń – Aplikacja internetowa typu „bugtracker”, uruchomiona, utrzymywana i obsługiwana przez Wykonawcę, która umożliwia komunikację pomiędzy Przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności przesyłanie zgłoszeń, informacji i danych związanych Serwisem Systemu PZGiK. |
| Moduł | - | Prace, czynności, dokumenty i dane jakie zobowiązany jest wykonać lub opracować Wykonawca w określonym terminie ustalonym w harmonogramie oraz przedłożyć do odbioru częściowego i/lub końcowego oraz za jakie zapłatę częściową/końcową jest zobowiązany uiścić Zamawiający w przypadku pozytywnego odbioru. Moduł dzieli się na Zadania. |
| PMK | - | Podmiot monitorująco-kontrolujący zwany inaczej Inspektoratem, jednostka wykonawstwa jakiej zostanie udzielone zamówienie publiczne na prace inspekcji, monitoringu i kontroli prac objętych WT. |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach. |
| Portal | - | Aplikacja bądź zestaw aplikacji dostępnych z poziomu WWW dla użytkowników zewnętrznych; aplikacja portalu jest miejscem styku użytkowników zewnętrznych z Systemem PZGiK. |
| Podwykonawca | - | Podmiot realizujący prace objęte WT na zlecenie Wykonawcy. |
| Produkt | - | Jeden z odrębnych efektów prac o charakterze analitycznym, informatycznym, lub technicznym realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz jej poszczególnych Modułów i Zadań, a także Szkolenia przystanowiskowe. Produkty dzielą sie na informatyczne i geodezyjne. |
| Projekt | - | Projekt „e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i cyfrowe zasoby, Poddziałanie 2.1.4 „e-Usługi w informacji przestrzennej”. |
| PZGiK | - | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. |
| Serwis | - | Zespół czynności realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, rozpoczynający się od daty odbioru Modułu II, obejmujący: a) zapewnienie poprawnego działania Systemu PZGiK, b) usuwanie wszelkich nieprawidłowości i ich skutków oraz udzielanie pomocy technicznej dla Systemu PZGiK; c) aktualizowanie Systemu PZGiK w następstwie zmieniających się przepisów prawa; d) bieżące aktualizowanie Systemu PZGiK wynikające z wprowadzenia przez producenta nowych wersji oprogramowania stanowiącego elementy Systemu PZGiK, w szczególności komponentu mapowego. e) utrzymywanie IRZ; g) wykonywanie wizyt serwisowych; h) zapewnienie ochrony przed utratą integralności danych poprzez odpowiednią konfigurację Rozwiązania; i) dostarczanie i instalowanie nowych wersji Systemu PZGiK. |
| Silnik bazy danych | - | Oprogramowanie serwerowe odpowiedzialne za odczyty i zapisy do bazy danych, służące do komunikacji z bazą danych i kontroli dostępu do bazy danych. |
| System PZGiK | - | System informatyczny służący do zarządzania danymi PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe wraz z możliwością przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych a także udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu wchodzą: baza danych wraz z jej wydajnym silnikiem (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. |
| Szkolenia przystanowiskowe | - | Szkolenia z obsługi Systemu PZGiK, dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za dane Zadanie, prowadzone przez Wykonawcę. |
| Uchybienie | - | Niezgodność Produktu z Umową, WT, przepisami prawa lub szczegółowymi uzgodnieniami, dokonanymi zgodnie z WT, nie stanowiąca Wady. |
| Umowa | - | Niniejsza Umowa wraz z załącznikami. |
| Urząd | - | Urząd Starostwa Powiatowego w Wadowicach. |
| Ustawa PGiK | - | Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1629 z późn. Zm.). |
| Użytkownik Wewnętrzny | - | Zarejestrowana w Systemie PZGiK osoba fizyczna posiadająca identyfikator oraz hasło powiązane z tożsamością tej osoby i będąca pracownikiem lub osobą pozostającą w stałej lub czasowej współpracy na umowę cywilno-prawną z Zamawiającym. |
| Użytkownik Zewnętrzny | - | Osoba nie będąca użytkownikiem wewnętrznym, a korzystająca z e-usług świadczonych przez System PZGiK. |
| Wada | - | Niezgodność Produktu z Umową, WT, przepisami prawa, lub szczegółowymi uzgodnieniami dokonanymi zgodnie z WT, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym mająca charakter wady fizycznej lub prawnej. |
| WT | - | Warunki Techniczne stanowiące załącznik do Umowy. |
| Wykonawca | - | Podmiot realizujący prace objęte Umową |
| Zamówienie | - | Prace objęte Umową, inaczej zwane Przedsięwzięciem. |
| Zadanie | - | Prace, czynności, dokumenty i dane jakie zobowiązany jest wykonać lub opracować Wykonawca czynione w ramach Modułu, podlegające kontroli i zatwierdzeniu, bez zobowiązania płatniczego Zamawiającego. |
| Zamawiający | - | Powiat Wadowicki. |
| Zbiór danych | - | Zbiór danych przestrzennych zgodny z definicją zawartą w Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej art.3 pkt.11) lub rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych nieprzestrzennych. |

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Dostawy bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu uruchomienia e-usług publicznych informacji przestrzennej dla Powiatu Wadowickiego, w tym praca została podzielona na Moduły:

Moduł I obejmujący Zadanie 1 - Dostawę wydajnego silnika bazy danych wraz z systemem PZGiK oraz Zadanie 2 - Usługę przetwarzania danych cyfrowych oraz integracja baz danych (dane cyfrowe z wyłączeniem dokumentów cyfrowych).

Moduł II obejmujący Zadania 1a do 4a - Usługa przetwarzania dokumentów cyfrowych oraz digitalizacja uzupełniająca dla poszczególnych gmin Powiatu Wadowickiego.

Moduł III obejmujący Zadania 1b do 4b - Usługa digitalizacji masowej dokumentów dla poszczególnych gmin Powiatu Wadowickiego.

Moduł IV obejmujący Zadanie 1 - Wdrożenie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, Integrację e-usług z Profilem Zaufanym, Integrację e-usług z systemem płatności elektronicznych i  Modernizacja strony internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii.

W każdym z Modułów rozróżniono Zadania, które podlegają odrębnym odbiorom, przy czym Moduł IV ma wyróżnione jedno Zadanie.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120.

Realizacja przedmiotu Umowy  nastąpi w terminach określonych w Harmonogramie, który jest częścią WT.

TERMINY I HARMONOGRAM WYKONANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.

- Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy, ustala się na dzień 14 czerwca 2019r.

- Zmiany Harmonogramu Projektu przeprowadza się w formie pisemnej, przy zachowaniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz bez możliwości przekroczenia terminu całości Umowy.

Miejsce realizacji Umowy

- Miejscem wykonywania prac wymagających kontaktu lub współdziałania z pracownikami Zamawiającego będzie siedziba PODGiK w Wadowicach, to jest ul. Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice.

- System PZGiK zostanie wdrożony w siedzibie PODGIK w Wadowicach.

- Poza wynagrodzeniem, określonym w Umowie, Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów wynikających z dojazdu, wyżywienia, ani innych świadczeń na rzecz osób realizujących Umowę ze strony Wykonawcy.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

Ogólne zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, WT, Ofertą, oraz udokumentowanymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, normami i  standardami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności wymaganej w obszarze IT oraz geodezji i kartografii, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za powołanie po swojej stronie struktur organizacyjnych, wynikających z organizacji zarządzania Projektem, zgodnie z Umową i WT.

- Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z wymaganiami Zamawiającego zrealizowanie prac objętych Umową, a także za koordynację działań obu Stron, planowanie 
i harmonogramowanie, oraz wykonywanie czynności technicznych i organizacyjnych związanych z zarządzaniem Projektem.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, 
o wszelkich okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jakość wykonywanego przedmiotu Umowy lub stanowić przeszkodę w jego wykonywaniu w terminach przewidzianych 
w Harmonogramie Projektu.

- Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, ma obowiązek niezwłocznie udzielić informacji związanych z wykonywaniem Umowy, 
w szczególności informacji dotyczących postępów prac, stanu zaawansowania prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. W szczególności, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wgląd w dokumentację Projektu oraz udzielić informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie, a także udostępnić i zaprezentować w siedzibie Zamawiającego rezultaty prowadzonych prac.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, których skutkiem może być wstrzymanie lub opóźnienie realizacji Projektu, Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia doraźnej kontroli realizacji Projektu oraz do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy.

- Jeżeli realizacja przedmiotu Umowy wymaga od Wykonawcy skorzystania z praw należących do osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu, w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych i  procedur określonych przez administratora danych osobowych, zgodnie z postanowieniami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania, przez swoich pracowników, oraz współpracowników lub Podwykonawców, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie, w zakresie niezbędnym przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, które Wykonawca lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, spowodują w siedzibie Zamawiającego podczas lub w związku z wykonywaniem prac i  świadczeniem usług objętych Umową, w tym za uszkodzenie jakiegokolwiek mienia Zamawiającego powstałe podczas lub 
w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu, 
w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług, ani uprawnień innych niż wyraźnie określone w Umowie. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że dla uruchomienia Systemu PZGiK lub Rozwiązania nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętymi wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu PZGiK i Rozwiązania nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane 
 szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień, koniecznych do korzystania 
z Systemu PZGiK zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, ani naprawcze, ani że w stosunku do niego nie ogłoszono upadłości lub nie otwarto postępowania naprawczego, ani że według najlepszej wiedzy Wykonawcy, nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego postępowania.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie uchybiają innym zobowiązaniom Wykonawcy, wynikającym z pozostałych postanowień Umowy.

Ogólne zobowiązania Zamawiającego

- Zaangażowanie Zamawiającego w realizację Umowy ma przede wszystkim charakter nadzoru strategicznego nad przebiegiem Fazy Wdrożenia oraz  kontroli jakości poprzez opiniowanie, akceptowanie i odbiór Produktów, a także obejmuje podejmowanie decyzji o charakterze merytorycznym i realizację zadań zastrzeżonych w Umowie do kompetencji Zamawiającego, w tym związanych z realizacją Modyfikacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić:

  - dostęp do pomieszczeń, w których mają być wykonywane prace instalacyjne i wdrożeniowe;

  - dostęp do Infrastruktury Teleinformatycznej, na której zostanie zainstalowany System PZGiK;

  - informacje o zmianach w Infrastrukturze Teleinformatycznej udostępnianej przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy.

- Ilekroć dla wykonania zobowiązań Wykonawcy niezbędny będzie dostęp do pomieszczeń lub infrastruktury informatycznej Zamawiającego, udzielenie takiego dostępu osobom, za pomocą których Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania, może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów, wynikających z przekazanych Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, procedur wewnętrznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa, 
z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji Umowy. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności stosowania niezbędnych procedur oraz będzie współpracował w celu umożliwienia ich wypełnienia.

- Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji oraz danych niezbędnych do realizacji Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, Kierownika Projektu lub Kierownika Utrzymania, z wyłączeniem informacji lub danych, które nie są w zakresie władania oraz kompetencji Zamawiającego lub przekraczają zakres jego zobowiązań. Dane i informacje będą dostarczane przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez Strony.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa  wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

Za brak współdziałania Zamawiającego nie będzie uznana w szczególności odmowa akceptacji Produktu obarczonego Wadami.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący zakłócenia w organizacji pracy PODGiK w Wadowicach.

- Wykonawca w toku realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje się do komunikowania się z Zamawiającym wyłącznie w języku polskim, w szczególności w trakcie spotkań, w korespondencji mailowej, w trakcie telekonferencji oraz w korespondencji pisemnej. Wymóg ten dotyczy wszystkich osób, skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ewentualne wyjątki wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy, w szczególności w zakresie migracji danych w sposób zapewniający bezpieczeństwo, integralność, poufność oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Szkolenia przystanowiskowe

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie Modułu II oraz IV do odpowiedniego przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi wdrażanych 
w ramach modułów mechanizmów informatycznych.

- Na potrzeby Szkoleń Zamawiający udostępni salę konferencyjną lub inne pomieszczenie 
z dostępem do Infrastruktury Teleinformatycznej Zamawiającego oraz sieci Internet.

- Wykonawca przygotuje i przeprowadzi Szkolenia Wdrożeniowe dla:

  - administratorów;

  - użytkowników Systemu PZGiK (operatorów systemu).

Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenie dla 1 osoby – użytkownika Systemu PZGiK  
w każdym roku trwania okresu gwarancji.

Serwis

- Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia Serwisu we wszystkie dni robocze, w godzinach roboczych Urzędu.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i obsługi IRZ.

- W imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń związanych z Serwisem dokonują jedynie jego Przedstawiciele.

- Realizacja zgłoszenia, bez uzyskania zgody Zamawiającego, nie może powodować zmian 
w strukturze BDPZGiK lub zmian znaczenia bądź sposobu interpretacji danych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy wycofania zmian wprowadzonych przez Wykonawcę w Systemie PZGiK, jeżeli zmiany nie uzyskały akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku zmian treści lub struktury Bazy Danych w ramach Serwisu dokonywanych z wykorzystaniem skryptów SQL, Wykonawca musi dostarczyć opis umożliwiający kontrolę poprawności założeń merytorycznych oraz samodzielne wykonywanie przez przedstawicieli Zamawiającego skryptów, w szczególności wraz ze skryptem musi być przekazany Zamawiającemu jego opis zawierający: cel działania skryptu, zasadnicze elementy algorytmu 
i przyjęte założenia dotyczące warunków uruchomienia skryptu, przewidywane wyniki skryptu.

- Zmiany w treści Bazy Danych Systemu PZGiK wprowadzane przez Wykonawcę w ramach Serwisu, także zmiany wprowadzane skryptami SQL, muszą być zgodne z zasadami rejestrowania historii zmian w Systemie PZGiK, to jest:

  - muszą zostać zarchiwizowane dane przed zmianą i dane zmienione ze wskazaniem na identyfikator zgłoszenia i opis przedmiotu zgłoszenia;

  - w przypadku zmiany treści danych ewidencyjnych musi także istnieć możliwość wygenerowania zawiadomienia o zmianie w oparciu o metryczkę wskazującą na identyfikator zgłoszenia i opis przedmiotu zgłoszenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do nie dokonywania zmian w BDPZGiK w inny sposób, niż 
z użyciem Interfejsu desktopowego lub sieciowego Systemu PZGiK lub skryptów SQL, autoryzowanych przez Wykonawcę oraz do nie modyfikowania Systemu PZGiK oraz Infrastruktury Teleinformatycznej, bez uzgodnienia z Wykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych oraz zmiany lokalizacji serwera i stacji roboczych, na których zainstalowany został System PZGiK. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o planowanych zmianach, zanim one nastąpią.

- Elementy wynagrodzenia przewidziane w Umowie stanowią wyłączną podstawę wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z zapewnieniem Serwisu. Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu.

- Świadczenie przez Wykonawcę Serwisu zostanie potwierdzone i rozliczone w „Protokole odbioru za okres rozliczeniowy”, dotyczącym okresu rozliczeniowego, w którym zrealizowano usługi Serwisu.

PROCEDURY KONTROLI I ODBIORU

Kontrola Produktów

- Procedurom opiniowania, kontroli i akceptacji lub potwierdzania wykonania podlegają Produkty.

- W przypadku, gdy w trakcie procedury kontroli, stwierdzone zostaną:

  - Wady - Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia przed upływem 7 dni roboczych, liczonych od daty przekazania Protokołu uwag. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć inny termin usunięcia Wad;

  - Uchybienia - Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach Serwisu.

- Potwierdzeniem pozytywnego wyniku kontroli Produktu jest protokół, w którym Zamawiający nie wykazał Wad.

- W przypadku negatywnego wyniku kontroli Zamawiający sporządzi Protokół uwag do Produktu, w którym odrzuci Produkt, wskazując Wady i Uchybienia albo wskazując Wady uniemożliwiające przeprowadzenie lub dokończenie kontroli Produktu.

- Po usunięciu Wad Produkt zostanie ponownie przekazany do kontroli wraz z Protokołem przekazania Produktu. Zamawiający dokona kontroli w terminie 7 dni roboczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość maksymalnie dwukrotnego zgłaszania przez Wykonawcę Produktu do kontroli. Jeżeli Produkt, zgłoszony po raz drugi, został odrzucony w całości albo 
w części, kwestię dalszego postępowania rozstrzyga Zamawiający.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Zamawiający:

decyduje o akceptacji Produktu, albo

wyznacza Wykonawcy ostateczny termin usunięcia Wad.

Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie określonym zgodnie z ust. 7 Zamawiający może według własnego wyboru:

odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od Umowy w całości, o ile Wady mają charakter istotny;

odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od Umowy w części dotyczącej Zadania, o ile Wady mają charakter istotny;

odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od części przedmiotu Umowy w zakresie Produktu, o ile możliwe jest prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy bez tego Produktu;

odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od pozostałej do wykonania części Umowy, o ile Wady mają charakter istotny;

przyjąć Produkt, o ile Wady nie są istotne oraz o ile Wykonawca zapewni na piśmie, że nie wpływają negatywnie na prawidłowe korzystanie i działanie Systemu PZGiK. Jeżeli Zamawiający skorzysta z tej możliwości, a zapewnienie Wykonawcy okaże się nieprawdziwe, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy na zasadach określonych 
w Umowie.

Akceptacja Produktu potwierdzona protokołem nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności:

za Wady i Uchybienia, które nie zostały wykryte przez Zamawiającego w trakcie procedury kontroli;

za nieprawidłowe działanie Systemu PZGiK.

Zatwierdzenie Produktu przez Zamawiającego odbywa się w formie pisemnego potwierdzenia zgodności Produktu z Umową.

Strony zgodnie postanawiają, iż brak podjęcia decyzji ze strony Zamawiającego odnośnie akceptacji Produktu, nie będzie w żadnym razie uważany za akceptację, ani odbiór Produktu bez zastrzeżeń.

ODBIORY

Komisja odbioru

- Czynności odbioru dokonuje Komisja odbioru powołana przez Zamawiającego. W  odbiorze mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.

Zamawiający może dokonywać zmian w składzie Komisji odbioru, w trakcie realizacji Umowy.

Odbiór

- Dokumentem potwierdzającym zakończenie procedury odbioru danego Zadania jest pisemny protokół odbioru, sporządzony i podpisany przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego, a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego, przy czym:

dla poszczególnych Zadań sporządza się: „Protokół odbioru Zadania …” z podaniem oznaczenia Zadania,

dla Zadania 4b Modułu III, sporządza się „Protokół odbioru końcowego Digitalizacji”,

dla Zadania 1 Modułu IV, sporządza się „Protokół odbioru końcowego Systemu PZGiK”.

Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru jest wcześniejsze zakończenie całości prac, przewidzianych do wykonania w danym Zadaniu.

Zgłoszenie gotowości do odbioru zostanie przekazane przez Wykonawcę za  pomocą poczty elektronicznej na adres ...................................... Za dzień zgłoszenia gotowości uważa się dzień złożenia zgłoszenia gotowości do odbioru w formie pisemnej lub otrzymania wiadomości pocztą elektroniczną lub otrzymania faksu, o ile nastąpi do godziny 15:00 dnia roboczego. O zmianie ww. adresu poczty elektronicznej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w siedzibie Urzędu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru od Wykonawcy.

Komisja Odbioru dokona kontroli kompletności i poprawności przedmiotu odbioru.

W razie wątpliwości dotyczącej przedmiotu odbioru, Komisja może zażądać dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli Wad, Komisja Odbioru nie dokonuje odbioru 
i przekazuje Wykonawcy Protokół zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia Wad i Uchybień wykrytych w trakcie kontroli.

Po usunięciu Wad Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprawionego przedmiotu odbioru. Zamawiający ponawia procedurę odbioru na zasadach określonych powyżej.

Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie dwukrotnego zgłaszania gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Jeżeli zgłoszone po raz drugi wyniki prac nadal nie spełniają oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin odbioru, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w części lub całości.

Wszystkie protokoły odbioru zostaną sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Datą zakończenia danego Zadania jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, pod warunkiem, że zgłoszone do odbioru wyniki prac zostaną odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku gdy Zamawiający zgłosił zastrzeżenia, za datę zakończenia danego Zadania uważa się datę tego kolejnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, po którym nastąpił odbiór bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem okresu w którym Zamawiający dokonywał kontroli Produktu.

Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Zadania bez zastrzeżeń, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy z tytułu gwarancji lub rękojmi oraz z odpowiedzialności za prawidłowe działanie Systemu PZGiK.

Odbiór Końcowy przedmiotu Umowy nastąpi po dokonaniu odbioru Zadania 4b Modułu III.

Odstąpienie od Umowy w części ma skutek wobec wszelkich Produktów, wchodzących w zakres tej części Umowy, której dotyczy odstąpienie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony do wskazania w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, które Produkty lub świadczenia chce zatrzymać.

Prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie narusza dalej idących postanowień Umowy w tym zakresie i przysługuje Zamawiającemu.

KARY UMOWNE

- W przypadkach określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości:

20 % wartości wynagrodzenia umownego w przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, bądź w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

0,3 % z tytułu niedotrzymania terminu wykonania modułu z harmonogramu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie; liczony od wartości Modułu.

Opóźnienia w usunięciu wad modułu w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad;

20 % wartości wynagrodzenia w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę Serwisu lub otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o wypowiedzeniu przez Wykonawcę świadczenia Serwisu.

Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1 kar umownych.

Zapłata kar umownych następuje z należności za wykonaną pracę.

LICENCJE

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 udziela licencji niewyłącznych, na czas nieoznaczony, obowiązujących co najmniej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na korzystanie z dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy utworów, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, zwanych dalej łącznie „Licencjami”, a każda z osobna „Licencją”. Dotyczy to wszystkich utworów dostarczonych w ramach wykonywania niniejszej Umowy oraz ich aktualizacji, modyfikacji lub naprawy, za wyjątkiem utworów, co do których zgodnie z Umową następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych. W odniesieniu do Systemu PZGiK, Licencja nie dotyczy danych zawartych w Bazie Danych, które są wyłączną własnością Zamawiającego i zakres udzielonej Licencji w żaden sposób nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dysponowania tymi danymi.

- Udzielenie Licencji dotyczy w szczególności Systemu PZGiK.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Licencji oraz zobowiązuje się, że przed dostarczeniem utworów, nie przekaże praw autorskich, ani nie udzieli licencji wyłącznej innemu podmiotowi w sposób, który uniemożliwi Wykonawcy wykonanie niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane w ramach Umowy utwory są pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz, że nie naruszają praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.

- Licencje, obejmują:

  - Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca udziela zgody na wykorzystanie utworów w zakresie, w którym dla ich wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest ich zwielokrotnienie, w tym w zakresie sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 
z zainstalowanym oprogramowaniem;

  - dla elementów Portalu udostępnianych użytkownikom zewnętrznym Portalu - ponadto, oprócz pól eksploatacji wymienionych powyżej, rozpowszechnianie programu komputerowego lub jego kopii, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, wyraża zgodę lub zapewnia wyrażenie zgody na udzielanie przez Zamawiającego dalszych licencji niewyłącznych (sublicencji):

dla utworu, jakim jest Portal oraz jego kolejnych wersji w zakresie korzystania 
z funkcjonalności utworu, jakim jest Portal przez użytkowników Portalu.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Zamawiającego oraz osoby działające na jego zlecenie dokumentacji Systemu PZGiK i Rozwiązania, tj. utworów w celu:

osiągnięcia i zapewnienia współdziałania niezależnie stworzonych programów komputerowych z Systemem PZGiK,

korzystania z danych zgromadzonych w Bazie Danych, w szczególności w celu ich migracji do innego systemu informatycznego.

Licencje uprawniają do korzystania z utworów, co najmniej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Licencje nie są ograniczone co do liczby użytkowników lub charakterystyk związanych z technologią środowiska informatycznego, w którym będzie używane oprogramowanie.

Licencje obejmują wszystkie struktury organizacyjne Zamawiającego, istniejące lub powstałe 
w przyszłości, jak również wszystkie jednostki organizacyjne i pomocnicze Zamawiającego, podległe Zamawiającemu lub przez niego kontrolowane, a także będące jego następcami prawnymi.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, uprawnia Zamawiającego do kopiowania 
i rozpowszechniania utworów, na które Wykonawca dostarczył bądź udzielił Licencji, z przeznaczeniem dla pracowników Zamawiającego, pracowników innych jednostek Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu PZGiK.

Licencje nie mogą narzucać konieczności używania oprogramowania łącznie z innym oprogramowaniem, którego pozyskanie będzie obowiązkiem Zamawiającego, nie wynikającym 
z postanowień Umowy i WT ani ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy do realizacji niniejszej Umowy wykorzysta oprogramowanie tzw. open source:

nie ograniczy to żadnych uprawnień Zamawiającego z niniejszej Umowy ani obowiązków Wykonawcy z tytułu Nadzoru Wdrożeniowego, Serwisu ani gwarancji,

na Zamawiającego nie zostanie nałożony obowiązek rozpowszechniania oprogramowania połączonego z oprogramowaniem open source na licencji open source ani na odprowadzanie jakichkolwiek opłat na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.

Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z prawa wypowiedzenia Licencji, ani prawa odstąpienia od Umowy w zakresie udzielenia Licencji, w okresie co najmniej 5 lat od dnia udzielenia Licencji.

Strony zgodnie ustalają, że wypowiedzenie Licencji przez Wykonawcę lub producenta oprogramowania będzie możliwe wyłącznie z powodu istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków Licencji i jeśli pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Zamawiającego do zaniechania określonych działań stanowiących istotne naruszenie Licencji, Zamawiający nie zaniechał wskazanych działań w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 60 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania wezwania przez Zamawiającego. Tylko w takim przypadku, wypowiedzenie Licencji będzie mogło nastąpić nie krócej niż na pięć lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca udziela licencji tymczasowej na korzystanie 
z oprogramowania narzędziowego udostępnianego przez Wykonawcę dla potrzeb opiniowania, testowania lub kontroli utworów, na okres od momentu pierwszego przekazania tych utworów przez Wykonawcę do dnia podpisania właściwego Protokołu Odbioru.

Wykonawca udziela lub zapewni udzielenie, potwierdzone stosownym dokumentem licencyjnym, licencji na korzystanie z IRZ w okresie wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Nadzoru Wdrożeniowego, Serwisu i gwarancji.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zezwala na udostępnienie przez Zamawiającego utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, ekspertom, kontrolerom lub innym osobom trzecim, działającym na rzecz Zamawiającego, do realizacji zadań związanych z przedmiotem Umowy po stronie Zamawiającego, w szczególności dla celów procedury kontroli, opiniowania, akceptacji lub uzgodnień merytorycznych.

Udzielnie Licencji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie zostanie potwierdzone stosownym dokumentem licencyjnym (certyfikatem), podpisanym przez osobę(y) uprawnione do jej udzielenia, przy czym dokument licencyjny będzie przekazywany na zakończenie każdego Etapu, stosownie do zakresu Wdrożenia.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Produktów Specjalistycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy zarówno w zakresie poszczególnych Produktów, a także Systemu PZGiK jako całości.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych w ramach rękojmi za wady, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, w związku z naruszeniem jej praw, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do postępowania po stronie Zamawiającego oraz, w zakresie w jakim będzie to prawnie dopuszczalne, spowoduje zwolnienie Zamawiającego z zobowiązań z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej. Niezależnie od powyższego, Wykonawca w takiej sytuacji pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane 
z tym postępowaniem, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, koszty pomocy prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.

Rękojmia za wady prawne wygasa z upływem 2 lat od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze 
z osobą trzecią stało się prawomocne.

Strony ustalają, że okres rękojmi za wady fizyczne Produktów, jest równy okresowi gwarancji.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, w terminach i na zasadach określonych poniżej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty: wartość brutto: …...................... zł, (słownie: …......................).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 składa się z następujących części:

z tytułu wykonania prac w ramach Modułu I w wysokości ……..  (słownie:…………..);

z tytułu wykonania prac w ramach Modułu II w wysokości ……..  (słownie:…………..);

z tytułu wykonania prac w ramach Modułu III w wysokości ……..  (słownie:…………..);

z tytułu wykonania prac w ramach Modułu IV w wysokości ……..  (słownie:…………..);

Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nie przewidziane w Umowie.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie części przedmiotu Umowy będą, zaakceptowane przez Zamawiającego, protokoły odbioru poszczególnych Zadań.

Zamawiający uiszczać będzie wszystkie należności należne Wykonawcy zgodnie z Umową, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur, prawidłowo wystawionych, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz potwierdzonych przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w Urzędzie.

W przypadku Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum) dodaje się zapis:

W imieniu Wykonawcy stanowiącego konsorcjum, fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wystawiać będzie ………………………. W dniu zawarcia Umowy Pełnomocnik konsorcjum występujący w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum do dokonywania w ich imieniu wszystkich rozliczeń z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w Umowie, w tym do przyjmowania od Zamawiającego płatności należnych tytułem wynagrodzenia Wykonawcy, a także do przyjmowania od Zamawiającego i składania Zamawiającemu wszelkich oświadczeń woli. Do czasu doręczenia Zamawiającemu nowego pisemnego pełnomocnictwa, moc obowiązującą dla Stron ma pełnomocnictwo dotychczasowe.

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

Faktury należy wystawiać w ten sposób, że nabywcą usługi będzie Powiat Wadowicki z siedzibą w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, NIP: 5512129478, a odbiorcą Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

W przypadku, Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), niniejszy ustęp otrzymuje brzmienie:

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wszystkie osoby wchodzące w skład tworzącego go konsorcjum są podatnikami podatku VAT oraz, że posługują się następującymi numerami NIP:

(a) ………….… z siedzibą w ………….posiada nr NIP ……,

(b) ………….… z siedzibą w ………….posiada nr NIP ……,

(…) ………….… z siedzibą w ………….posiada nr NIP ……

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca ustanawia, przed zawarciem Umowy, nie później niż w dniu jej zawarcia, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia, tj. kwotę ……………….. zł/PLN* (słownie: ……) w formie ……..……………………..... Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania tego zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, do chwili jego rozliczenia zgodnie z ust. 3.  Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na następujących zasadach: poniżej.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu rękojmi za wady.

Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na następujących zasadach:

70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwota w wysokości …, zostanie zwrócone Wykonawcy w przypadku wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru dla ostatniego okresu rozliczeniowego;

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwota w wysokości …, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie 36 miesięcy licząc od następnego dnia po dacie podpisania Protokołu Odbioru dla ostatniego okresu rozliczeniowego;

W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczeń zbliża się do terminu jego ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się na 30 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres, bądź do wniesienia nowego zabezpieczenia. W razie niedochowania zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, przy czym ww. wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, może bez zgody Wykonawcy, potrącać wszelkie należności wynikające z Umowy i przepisów prawa, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kary umowne, określone na wypadek odstąpienia od Umowy w całości lub w części.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na inną, określoną w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

ODSTĄPIENIE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Strony zgodnie uznają świadczenia Wykonawcy przewidziane w Umowie za podzielne, w związku z czym Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w sytuacjach oraz na zasadach przewidzianych w Umowie.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy wg swojego wyboru w całości lub w części oraz prawo do wypowiedzenia Umowy, w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę.

Prawo odstąpienia częściowego dotyczy:

Zadania lub Zadań

niewykonanej części Umowy;

Serwisu;

Odstąpienie od Umowy nastąpi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu, z wyjątkiem przewidzianych w Umowie sytuacji, w których Zamawiający ma prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia (w całości lub w części) oraz prawo wypowiedzenia Umowy  ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, w szczególności w wypadku gdy:

Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac;

Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zadań, w terminach wynikających z Umowy lub Harmonogramu tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je zakończyć w terminie umownym lub terminie wynikającym z Harmonogramu;

Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Zadania przekraczającej 60 dni kalendarzowych, względem terminów wynikających z Umowy lub Harmonogramu;

Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań, dotyczących zapewnienia Licencji;

Wykonawca w toku realizacji Umowy narusza jakiekolwiek prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej osób trzecich;

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia (w całości lub w części) oraz prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, również w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy, w następujących przypadkach:

Wykonawca nie spełnia wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

Wykonawca ujawnił informacje poufne osobom trzecim;

postępowanie Wykonawcy stwarza zagrożenie narażenia Zamawiającego na straty, w szczególności, gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy w sposób, który powoduje lub stanowi zagrożenie spowodowania szkody w majątku Zamawiającego, albo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów teleinformatycznych Zamawiającego, w szczególności infrastruktury informatycznej, oraz bezpieczeństwa i ochrony danych, bądź powoduje lub stanowi zagrożenie spowodowania nieplanowanego przerwania lub zaburzenia normalnej pracy Zamawiającego;

w sytuacji braku odbioru.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Brak środków finansowych należy rozumieć jako okoliczność powodującą, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadkach określonych w art. 145a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wartości wykonanych prac oraz traci prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania i wykorzystywania wyników prac wykonanych przez Wykonawcę, co do których nie nastąpiło odstąpienie od Umowy, wraz             z odpowiednimi autorskimi prawami majątkowymi i licencjami/sublicencjami, za zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, obliczonego proporcjonalnie oraz zgodnie 
z zasadami określonymi w Umowie, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy, na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności z tytułu kar umownych. Prawo zatrzymania wyników prac, o których mowa w powyższym zdaniu, obejmuje prace odebrane oraz nieodebrane.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, nie wygasają:

zobowiązania Wykonawcy do udzielenia Licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych, na zasadach określonych w Umowie, do wyników prac, zatrzymanych przez Zamawiającego;

zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji do wyników prac, zatrzymanych przez Zamawiającego;

zobowiązania dotyczące zachowania poufności informacji oraz danych.

POUFNOŚĆ

- Wykonawca jest uprawniony do dostępu do danych Zamawiającego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do należytej ochrony przekazanych mu danych, materiałów źródłowych i dokumentacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą być powielane            i udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem Podwykonawców, a po zakończeniu realizacji Umowy bądź rozwiązaniu Umowy, bądź wypowiedzeniu Umowy bądź odstąpieniu od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron, dane te zostaną trwale usunięte z zasobów Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Wykonawcę i przekazanym Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia lub zakończenia Umowy.

Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dokumenty muszą być bezwzględnie zwrócone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia lub zakończenia Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, 
w szczególności parametrów technicznych i konfiguracyjnych systemów informatycznych Urzędu, instalacji sieci lokalnej i rozległej oraz zabezpieczeń dostępu.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, technicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania informacji i źródła, z zastrzeżeniem że Strony mogą ujawnić informacje  swoim pracownikom, Podwykonawcom, osobom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, związanych z realizacją Umowy.

Obowiązek nieujawniania informacji, wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bądź odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, nie dotyczy informacji:

uzyskanych przez Strony przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji uzyskanych 
w trakcie lub w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętym w celu zawarcia niniejszej Umowy;

uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji;

publicznie znanych;

których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów, lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego lub innego podobnego;

których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia kontroli, z zastrzeżeniem poinformowania go o poufnym charakterze informacji.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące Wykonawcy dane identyfikujące, przedmiot Umowy i jej postanowienia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. w Dz. U z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę, związaną z wykonywaniem Umowy          o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia podpisanego przez osoby realizujące przedmiot Umowy o poufności informacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, wynikłe             z przekazania, ujawnienia lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej Umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone 
w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami.

Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych, spełniają wymogi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, (jeżeli dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych Wykonawcy).

Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Umowy.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Administratorowi przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych.

Zamawiający nieodpłatnie powierzy Wykonawcy, kopie baz danych z danymi osobowymi, 
w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i bez prawa do wykorzystywania ich w innych celach. Zamawiający przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych, stanowiących treść baz danych, na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 11 i § 73 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą być powielane            i udostępniane osobom trzecim, a po zakończeniu prac, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, bądź odstąpieniu od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w ciągu tygodnia od wystąpienia którejś z powyższych okoliczności, dane te zostaną trwale usunięte z zasobów Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Wykonawcę. Protokół następnie zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 14 dni od wystąpienia któregoś ze zdarzeń wskazanych w zdaniu poprzednim (zakończenie prac, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy).

Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, w szczególności parametrów technicznych i konfiguracyjnych systemu informatycznego Urzędu, instalacji sieci lokalnej i rozległej oraz zabezpieczeń dostępu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, wynikłe                  z ujawnienia (udostępnienia) lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy.

Na dzień zawarcia Umowy, następujące zbiory danych osobowych zostały zarejestrowane                w rejestrze, prowadzonym przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu:

Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;

Ewidencja Gruntów i Budynków

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem     z naruszeniem Ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

przekazania, przed zawarciem Umowy, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, wykazu osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy, który będzie stanowił Załącznik Nr 3 do Umowy oraz do bieżącego jego aktualizowania; aktualizacja Załącznika Nr 3 do Umowy realizowana będzie bez konieczności wprowadzania zmian do Umowy w formie aneksu 
i dokonywana będzie w formie pisemnej, za zgodą obu Stron;

złożenia przez osoby uczestniczące w realizacji Umowy, wymienione w Załączniku Nr 3 do Umowy, oświadczeń o zapoznaniu się i  przestrzeganiu przepisów dotyczących przetwarzania               i ochrony danych osobowych oraz zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy danych i sposobów ich zabezpieczenia, a także oświadczenia o poufności informacji; zgodnie z wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i Nr 5 do Umowy.

Uzyskanie upoważnień Zamawiającego jako Administratora danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych przez osoby, jest warunkiem uzyskania dostępu do systemów informatycznych Urzędu.

Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wybranym przez siebie podmiotom jedynie wyjątkowo, za pisemną zgodą Administrującego zbiorem i na zasadach opisanych w Umowie.

Każde przekazanie stosownie zabezpieczonych kopii baz danych zawierających dane osobowe oraz kopii bazy danych Systemów Źródłowych, będzie rejestrowane przez Zamawiającego i potwierdzane protokołem przekazania kopii baz, podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Nadzór nad wykonywaniem Umowy w siedzibie Zamawiającego, sprawowany będzie przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Osoby realizujące Umowę, wskazane przez Wykonawcę, zobowiązane są podporządkować się poleceniom osób sprawujących nadzór, 
w zakresie sposobu realizacji Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia w całości lub w części, w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy, zgodnie    z postanowieniami.

USTALENIA DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie realizacji Umowy z usług osób trzecich, w szczególności ekspertów zewnętrznych, celem wsparcia Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy. Koszty związane z powyższymi usługami ponosi Zamawiający.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie wszelkich informacji, udostępnianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, osobom trzecim, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku rozbieżności postanowień tekstu Umowy z postanowieniami zawartymi w jej załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w tekście Umowy.

Do koordynowania prac, związanych z realizacją przedmiotu Umowy Strony wskazują następujące osoby:

Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego: ……., tel. ……, e-mail: ….

Zastępca Kierownika Projektu z e strony Zamawiającego: ....tel. …, e-mail: ....

Ze strony Wykonawcy - Kierownik Projektu: ……., tel. ……, fax. ……, e-mail: ….

Zmiana powyższych danych lub wyznaczenie dodatkowych przedstawicieli, wymaga powiadomienia o tym w formie pisemnej drugiej Strony, nie stanowiącego zmiany Umowy.

Wszelka korespondencja pisemna między Stronami będzie wysyłana na adresy wskazane 
w danych kontaktowych powyżej.

Zmiana powyższych danych wymaga powiadomienia o tym w formie pisemnej drugiej Strony, nie stanowiącego zmiany Umowy. W przypadku braku takiego powiadomienia, doręczenie na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

Wszelkie oświadczenia, dla których Umowa przewidują formę pisemną, będą dokonywane w tej formie pod rygorem nieważności.

Strony uzgadniają, że osoby dokonujące wszelkich czynności o charakterze technicznym lub prawnym z ramienia każdej ze Stron, o których mowa w Umowie, będą działały, w zależności od charakteru czynności, w ramach upoważnień lub pełnomocnictw każdej ze Stron obejmujących zakres wystarczający dla skutecznego dokonania tych czynności. W szczególności, czynności skutkujące zmianami Umowy, będą podejmowane przez osoby działające w ramach stosownych pełnomocnictw.

ZMIANY UMOWY

- Zmiany Umowy są dopuszczalne w zakresie przewidzianym Ustawą Prawo zamówień publicznych jak również w razie wystąpienia okoliczności określonych w Umowie. Zmiany Umowy mogą być dokonane w razie wystąpienia następujących okoliczności:

zaistnienie okoliczności siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin realizacji Umowy, sposób realizacji lub przedmiot zamówienia, pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności oraz udokumentowania jej właściwymi dowodami, przy czym za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła w chwili zawarcia Umowy przewidzieć, ani mu zapobiec, takie jak: działania władz publicznych, wojna, ataki terrorystyczne, strajki, klęski żywiołowe jak powódź, huragany, pożar, epidemie itp. zdarzenia;

stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień Umowy jest niezgodne z prawem, bądź zostanie uznane za niezgodne z prawem na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, związanych z przedmiotem Umowy, dokonanej po dacie zawarcia Umowy;

wystąpienie zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia Umowy, mających wpływ na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji;

zaistnienia konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż pierwotnie przewidywane, w sytuacji gdy ich niezastosowanie grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy;

pojawienie się problemów o charakterze technicznym, technologicznym lub związanych z funkcjonalnością oprogramowania, w tym leżących po stronie Zamawiającego, które mają istotny wpływ na sposób wykonania przedmiotu Umowy;

pojawienie się na rynku nowszych technologii wykonania przedmiotu Umowy, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji lub uzyskanie lepszej jakości efektów objętych Projektem;

w przypadku, gdy zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą dotyczyć:

terminu realizacji Umowy;

terminu realizacji Zadania/Zadań;

procedur o charakterze formalnym, w szczególności zmiany wzorców dokumentów stanowiących załączniki do Umowy lub szablonów, lub stanowiących załączniki do WT;

usunięcia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób.

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane są przez osoby uprawnione w formie pisemnych aneksów, za wyjątkiem sytuacji, w których wskazano w treści Umowy brak konieczności zawierania aneksu.

PODWYKONAWSTWO

- Powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy, która nie została wskazana w Ofercie Wykonawcy, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, przy czym Zamawiający zobowiązuje się, że nie odmówi wydania takiej zgody bez uzasadnienia.

Wydanie zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uprzedniego doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy, zawierającego:

dane jednoznacznie identyfikujące Podwykonawcę;

zakres powierzanych prac;

okres realizacji powierzanych prac;

informację o konieczności uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby realizujące przedmiot Umowy ze strony Podwykonawcy.

Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy lub rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania, że nowy Podwykonawca, bądź że Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji               w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełniania warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe w wyniku braku współdziałania stanowi zwłokę Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Podwykonawcy, zarówno przed udzieleniem zgody, jak i w każdym momencie wykonywania części przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę.

Z ważnych powodów, w tym w szczególności w razie nieudzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, albo zaistnienia podejrzenia istnienia konfliktu interesów między Zamawiającym, a Podwykonawcą, albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę części przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do odwołania udzielonej zgody. Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie Podwykonawcy jak za działania własne. Strony stwierdzają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

Podwykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w szczególności w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z jego zobowiązań wobec tego Podwykonawcy.

Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł, zobowiązań i wymagań określonych w Umowie, w  zakresie,    w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego Podwykonawcy i będzie odpowiedzialny za kontrolowanie ich przestrzegania przez Podwykonawcę, w szczególności:

Podwykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy w zakresie poufności i ochrony danych, w tym ochrony danych osobowych;

Wykonawca zawrze z Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami Umowy i dostarczy jeden egzemplarz podpisanej umowy Zamawiającemu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy dotyczące kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i zabezpieczeń udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Przeniesienie na osobę trzecią lub obciążenie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach, publikowanego na stronie BIP urzędu.

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 - Warunki Techniczne,

Załącznik Nr 2 - Kopia Oferty Wykonawcy,

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia,

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o poufności informacji.

Zamawiający                                                                                Wykonawca

1. 	..........................................                                         1.	........................................

2.	..........................................

Kontrasygnata

Skarbnika Powiatu

# Załącznik nr 3 do

Umowy Nr ........ z dnia …..….............r.

# WYKAZ OSÓB

biorących udział w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy

| Lp. | Imię | Nazwisko | Rola projektowa | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Załącznik nr 4 do

Umowy Nr ........ z dnia …..….............r.

.................................................................

(imię i nazwisko)

.................................................................

(nazwa podmiotu)

# OŚWIADCZENIE

(wzór)

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznała(e)m się z przepisami dotyczącymi przetwarzania 
i ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Jednocześnie oświadczam, że:

- Zachowam w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Zapewnię bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanym danym osobowym, a w szczególności zabezpieczę je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem.

Natychmiast zgłoszę Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji/Lokalnemu Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wadowicach (ABI/LABI), stwierdzenie próby lub faktu naruszenia ochrony danych oraz zagrożenia ich bezpieczeństwa 
w systemach informatycznych.

....…………………….......................................

(podpis osoby ubiegającej się o nadanie upoważnienia)

Wadowice, dnia...................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie wypełnia osoba, która wykonując swoje obowiązki posiada lub może posiadać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wadowicach Składanie oświadczenia jest zgodne z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922)

# Załącznik nr 5 do

Umowy Nr ........ z dnia …..….............r.

.................................................................

(imię i nazwisko)

# OŚWIADCZENIE

o poufności informacji

(wzór)

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że zachowam w tajemnicy wszelkie informacje poufne związane realizacją przedmiotu Umowy Nr ……..……..……..…….. z dnia ………………...

- W niniejszym oświadczeniu termin „informacje poufne” oznacza:

Informacje organizacyjne, techniczne, finansowe i handlowe dotyczące Zamawiającego, uzyskane w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania informacji i źródła.

W sytuacji uzyskania przeze mnie informacji poufnych, zobowiązuję się do:

wykorzystania wszystkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy, a tym samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu,

zachowania wszystkich informacji poufnych,

nie ujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż zgodnie 
z postanowieniami niniejszego oświadczenia.

Przyjmuję do wiadomości skutki prawne związane z naruszeniem poufności otrzymanych informacji.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje poufne mogą zostać ujawnione w niezbędnym zakresie za uprzednią zgodą Zamawiającego lub jeśli udostępnienie wynika z przepisów prawa.

W razie uzyskania przeze mnie informacji, że nastąpiło ujawnienie treści poufnych poprzez naruszenie postanowień niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego, w celu ograniczenia i usunięcia następstw tego faktu.

...........................................................

(podpis osoby składającej oświadczenie)

# Wadowice, dnia...................................